| Meeting Date: | 19 December 2019 | Meeting room: | อาคาร 2 ห้อง 403 |
| --- | --- | --- | --- |

## Attendees

| Name | Project Role | Company |
| --- | --- | --- |
| Pongsakorn Sriwan | Key User | OR |
| Athit Juntree | Key User | OR |
| Siriarnon Khwanthong | Key User | OR |
| Premwiss Noppakittipirom | Key User | OR |
| Napach Wongsukkasem | Key User | OR |
| Ponnares Niyakul | Key User | OR |
| Kulsira Wetchasit | Key User | OR |
| Jirayu Phraewattanakul | Project Manager | PTT Digital |
| Watcharatorn thanasinkomon | Senior Programmer | Softthai |
| Pattrapa Jeehom | Software Tester | Softthai |
| Impiporn Dilokwattanasunthon | Project Coordinator | Softthai |

## Meeting Objectives

- Demo Program 100% Date 19 December 2019 PTTOR Website

## Action Items

| No | Action | Action By | Deliver To | Due Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mock Up ระบบ OBA Web: วิทยากร และ อบรม | Softthai | PTT Digital | 26-27 Dec 2019 |
| 2 | เอกสาร SRS | Softthai | PTT Digital | 6 Jan 2019 |
| 3 | Plan การทำงานหลังจากที่มีการเพิ่ม Scop | Softthai | PTT Digital | - |

## Issues / Discussion Points

- URL: https://pttweb7.pttplc.com/ptt-oba/home.aspx (Frontend)

  - Page: หลักสูตรอบรม

    - ระบบไม่แสดงภาพปกของ หลักสูตร ในมุมมองของผู้ใช้งาน ดังรูป

    - (bug) ระบบไม่แสดงราคาห้องพักเดี่ยว ดังรูป

    - ปรับ wording ใน Pop-up แจ้งเตือนหลังกดพิมพ์ใบสั่งจ่ายและใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังรูป

  - Page: ข้อมูลผู้รับผิดชอบ

    - เพิ่มฟิลด์ สอบถามผู้ดูแลหลักสูตร โดยระบบแสดง Contract ผู้รับผิดชอบ

  - ตัดเมนู E-Learning, Training, Instructor และ Customer ออก

  - แยก Permission 2 website ออกจากกัน

  - รอทางผู้ใช้งานคอนเฟิร์ม เรื่องการเปลี่ยน Email ใน Contract ของ Web OBA

- URL: https://pttwebtest7.pttplc.com/PTT-OBAKM_testROSE/admin-intro.aspx (Backend)

  - Page: หลักสูตร Classroom

    - ปรับ Format ฟิลด์ชื่อรุ่น ให้เป็น 2 ช่อง

- ช่องแรกระบุ ปี พ.ศ. 4 หลัก เป็น Dropdown  โดย Default ปีปัจจุบัน และบวกลบ 5 ปี

- ช่องสองระบุลำดับรุ่น Freetext  ระบบฟิคให้ระบุเป็น ตัวเลข ได้ไม่เกิน 2 หลัก

ตัวอย่าง	รุ่นที่ ปี พ.ศ. 4 หลัก/ลำดับรุ่น	    ->   รุ่นที่ 2562/1

    - ปรับ wording ตัวเลือกในฟิลด์สถานที่อบรม ดังนี้

- EnCo B

- ชั้น 11 สถาบันปิโตรเลียม

- ชั้น 6 IRPC สวนสน

- ชั้น 6 IRPC เสม็ด

- EnCo C

- ชั้น 5 Banquet

- ชั้น 6 Executive Lounge

- ชั้น 6 Synergy Hall

- สำนักงานพระขโนง

- ห้องประชุมชั้น 11

- ห้องประชุมอเนกประสงค์

- ห้องประชุมอาคารจอดรถชั้น 2

    - ปรับฟิลด์ผู้รับผิดชอบให้ระบุได้มากกว่า 1 คน เพื่อเก็บเป็น Contract ให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลหลักสูตรได้ โดยระบบจะต้องจัดเก็บ ชื่อ ,Email และเบอร์โทร เป็น Required Field

    - ตัดฟิลด์ค่าอบรมออก

    - เพิ่มตัวเลือกของราคา โดยแบ่งตามแพคเกจ ในรุ่นอบรมหลักสูตร

- กำหนดเพคเกจ (ประกอบด้วย Input - ชื่อเเพคเกจ, ราคาแพคเกจ และ ประเภทห้องของแพคเกจ)

- การคำนวณ : การเลือกเเพคเกจห้องรวม โดยนำจำนวนคนหารกับจำนวนห้องพักแบบ 3 คน และ 2 คน

  - Page: ติดตามการลงทะเบียน

    - ตัดปุ่มส่งเมล์แจ้ง Account ผู้อบรม

    - ปรับการ Search เป็น Advance Search ค้นหาทีละหลักสูตร  และแสดงหลายๆรุ่น

    - ปรับแก้ไขให้เป็น ดังรูป

  - Page: อนุมัติผลการลงทะเบียน

    - ปรับการ Search เป็น Advance Search ค้นหาทีละหลักสูตร และแสดงหลายๆรุ่น

  - Page: บันทึกผลการอบรม

    - ปรับ Format การระบุคะแนนของผลการอบรมก่อนสอบและหลังสอบเป็น เปอร์เซ็นต์ และไม่ต้องเป็น Required Field

  - Page: รายงานผลการตั้งหนี้

    - เพิ่มให้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

  - Page: รายงานการเข้าใช้งาน E-Learning

    - ตัดรายงานการเข้าใช้งาน E-Learning

  - Page: รายงานจำนวนผู้เข้าเรียน

    - ยุบรายงานการเข้าใช้งาน E-Learning ไปรวมกับรายงานจำนวนผู้เข้าเรียน โดยระบบต้องแสดง Tab ข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่

  - Page: รายงานจำนวนการสมัครและผลการอบรม

    - เพิ่ม Tab เพื่อแสดงรายงานจำนวนการสมัครและผลการอบรมจาก Web OBA  มาแสดง โดยให้สามารถ Filter ปี

  - Page: รายงานจำนวนผู้เข้าเรียน

    - เปลี่ยน wording จาก รายงานจำนวนผู้เข้าเรียน เป็น รายงานจำนวนผู้เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์

- ทางผู้ใช้งานคอนเฟิร์มใช้การคำนวณค่าที่พักและค่าอบรมตามตารางด้านซ้าย (As-ts) ดังรูป